Informe de Cierre
RolStream

Alejandro Luque Cerpa
Antonio Portillo Raya	enero de 2019

Información del Documento
Status del Documento	Checked
Versión	Versión inicial
Fecha	10/07/19
Nombre del Documento	RolStream

Lista de Distribución del Documento		Firma	Fecha
Preparado por	RayLuc S.L.	Alejandro Luque	09/07/19
Revisado por	Grupo Administrativo RayLuc S.L.	Antonio Portillo	12/07/19
Aprobado por	Grupo Gestión RayLuc S.L.	Pepe Pérez	13/07/19

Índice

# Resumen
# Informes de aceptación
## Control de calidad
## Verificación
# Plan de mantenimiento
# Valoración
## Lecciones aprendidas
# Plan de seguimiento
1.Resumen

Se ha logrado cumplir los objetivos del proyecto según lo establecido en la planificación, cumpliendo todos los requisitos en el tiempo estipulado, y cumpliendo los plazos que se marcaron.

Durante la fase de pruebas se comprobó que el sistema resiste los ataques informáticos testeados, y que a pesar de manipular una gran cantidad de datos el sistema era capaz de soportar el intercambio de estos.

Todo esto se puede comprobar en los siguientes documentos elaborados y/o entregados en la última fase del proyecto:
- Manual de Usuario: Incluye toda la información necesaria para que un usuario ajeno al proyecto pueda comenzar a usar la aplicación web.
- Documentación sobre diseño y arquitectura global.
- Informe sobre pruebas realizadas: Contiene información sobre la resistencia del sistema ante algunos ataques informáticos y asegura la privacidad de los datos que se manejen dentro del sistema.

Además de la aprobación de los entregables, se ha realizado el cierre de contratos y la valoración de los costes.

Podemos concluir que se da por finalizado el proyecto para lanzar la aplicación RolStream y que se empiece a utilizar de inmediato.

2. Aceptación del sistema
2.2 Aceptación del Usuario

- Todos los útiles y opciones de la aplicación web funcionan de forma fluida y su interfaz es intuitiva para los clientes. La claridad y fácil uso de la aplicación se ajusta a las condiciones del cliente.
- Todo el sistema de almacenamiento y acceso de usuarios funciona correctamente conforme a los requisitos establecidos.
- Todo el sistema de almacenamiento de contenido multimedia funciona correctamente y a una velocidad satisfactoria para el cliente.
- Todo el sistema de transmisión de vídeo en directo funciona de forma fluida y satisfactoria para el cliente.

2.2 Aceptación de la tecnología

- La aplicación se adapta correctamente a diferentes dispositivos: tanto computadores como dispositivos móbiles, tablets, y otros dispositivos, sin presentar problemas de compatibilidad.
- La transmisión de datos y recepción de estos en los distintos dispositivos se da de forma fluida y correcta sin ningún error que no pueda corregirse en tiempo real.
- La sincronización entre la aplicación y la base de datos es contínua y no da fallos en tiempo real.

2.3 Aceptación de la organización

Tanto el manual de usuario, como la documentación de arquitectura y diseño se adecuan al estándar establecido en cuanto a documentación de usuario.
Estos documentos han sido redactados de forma que cualquier usuario pueda entenderlo aunque no disponga de conocimientos avanzados de informática.
Estos documentos son fácilmente accesibles desde la aplicación y están disponibles para todos los usuarios en todo momento.

2. Plan de mantenimiento
Estos documentos son fácilmente accesibles desde la aplicación y están disponibles p

Plan de Mantenimiento
La mayor parte del nuevo sistema construido lo ha sido con recursos internos. Como es habitual en estos casos el mantenimiento del software desarrollado internamente se asume directamente por parte de la gerencia de sistemas que lo ha desarrollado.
En cuanto al mantenimiento del software correspondiente a RDS, se asigna la responsabilidad sobre estas piezas de software a la gerencia de Sistemas de Riesgos. Para poder asumir este nuevo mantenimiento se dotará económicamente el coste equivalente al 15% del valor de adquisición del software al presupuesto de la gerencia.
Plan de Evolución del Sistema
El proyecto ha finalizado entregando toda la funcionalidad inicialmente prevista, no previéndose ninguna evolución del sistema en el corto plazo.