RolStream
Request For Proposal
Alejandro Luque Cerpa
Antonio Portillo Raya

---
Objetivos
- Proveer un servicio de streaming a los jugadores para que puedan retransmitir sus partidas.
- Proveer un servicio de chat para que los jugadores se comuniquen fácilmente

---
Objetivos
- Proveer un servicio de foro para que los jugadores puedan ir exponiendo y resolviendo dudas o compartiendo información.
- Proveer un servicio de almacenamiento que les permita compartir imágenes y vídeos entre los usuarios

---
Requisitos
- Requisitos generales
  - Información sobre los usuarios
  - Moderación de la página web
  - Garantía y mantenimiento
Requisitos del servicio de Streaming
Privacidad del servicio de Streaming
Fiabilidad del servicio de Streaming
Almacenamiento de los vídeos retransmitidos

---
Requisitos
- Requisitos del servicio de chat
  - Privacidad del servicio de chat
  - Almacenamiento de los chats
Requisitos del servicio de foro
Organización del foro
Contenido multimedia en los foros
Requisitos del servicio de almacenamiento
Contenido multimedia personal
Disponibilidad del contenido multimedia

---
Organización
- Metodología SCRUM
- Planificación temporal
- Duración total: 6 meses
Consultas legales	2 semanas
Reuniones con los programadores	3 semanas
Reuniones con los encargados del tratamiento de datos	1 mes
Desarrollo de la base de datos	8 semanas
Desarrollo de la aplicación web	5 semanas

---
Costes
  Se prevee un presupuesto de 5000€
  Desglose: 40% inicial y 60% al finalizar

---
calendario
Entrega de propuestas	16Nov-16Dic 23:59
Evaluación de propuestas	17Dic-22Dic
Resolución	23Dic-10Ene
Cierre del contrato	11Ene-15Ene
Entrega del proyecto	15Ene-16Jul

---
Criterios evaluación
- Adecuación general de los requisitos
- Experiencia organizativa
- Coste ofertado
- Experiencia técnica

---
Preguntas